1. all'apertura chiede di scegliere il comune;
2. fare header e inserire con una scritta il nome del comune (prendendolo dalla sessione);
3. In modifica azienda modificare etichetta Area in ragione sociale;
4. Nel dettaglio azienda manca il campo attività, numero iscrizione camera di commercio, pec e note;
5. Nel dettaglio lotto formattare i campi area e perimetro e rappresentare meglio Libero/occupato (inserire come etichetta Stato del lotto e come valore libero/occupato). Vanno aggiunti i campi PRTC, Superficie Fondiaria, Superficie edificabile
6. In Nuova Pratica ordinare i campi come nella specifica e dare evidenza di quelli che sono di competenza comunale (basta sottolineare le etichette e inserire un commento in fondo) Va anche controllato se i campi sono tutti quelli della specifica;
7. Gli attributi relativi alle pratiche vanno ampliati con quelli che ci sono stati comunicati
8. Nuovo insediamento, controllare funzionamento del pannello modale nel caso di ricerca senza filtro
9. Mantenere i record storici delle aziende associate al lotto anche nel caso di cancellazione
10. Con gli attributi va creato un modello di supporto alla compilazione dell'istruttoria (Aspettare specifiche ASI)
11. va sviluppata la sezione delle notifiche (nella home page di apertura);
12. nel filtro di ricerca va data la possibilità di compilare le informazioni del filtro a partire dal visualizzatore cartografico;
13. Nel dettaglio lotto va inserita la rappresentazione cartografica;
14. Creare catalogo statistiche
15. Creare catalogo report
16. Modificare i layout di azienda, pratica, lotto in verticale utilizzando l'ordinamento presente nella specifica ASI)
17. Formattare Date e Cifre
18. Uniformare il campo di inserimento nuova azienda a quello di modifica
19. controllare storico degli insediamenti al lotto (dettaglio aziende) metter distinct provare con cava de'tirreni azienda 141 lotto 168, nel filtro di ricerca non viene fuori
20. controllare like in gestione aziende
21. aggiungere id nel filtro di gestione aziende
22. Prevedere sincronizzazione dei dati del lotto a partire dal catalogo cartografico
23. Pratica generare modello e upload file
24. Nella pratica inserire un numero fittizio di protocolli e un campo per il provvedimento definitivo
25. Cambiare colore in blu e rosso
26. Dare la possibilità ad un utente amministratore di creare la pratica definendone la tipologia e assegnarla. La pratica può essere modificata solo dall'operatore cui è assegnata che poi la chiude. La pratica può essere riaperta dall'amministratore.
27. Ampliare le tipologie di pratica inserendo oltre all'insediamento anche esproprio e revoca. queste tipologie non devono essere consultabili dall'utente Comune. Aspettare specifiche ASI.
28. Definire azioni per il passaggio di stato libero/occupato (se una azienda si insedia il lotto diventa occupato, se l'insediamento viene rimosso e non ci sono altre aziende il lotto si libera)
29. Definire azioni per il passaggio di stato attivo/cessato (se un lotto nuovo viene creato per divisione o fusione di altri lotti (anche se occupati???) i lotti coinvolti cessano e il nuovo assume lo stato di attivo e libero)
30. Definire azioni di Chiusura Pratica (ad es. presenza di dati obbligatori, ...)
31. Definire azioni di Eliminazione Pratica ( quelle chiuse si possono eliminare???
32. Definire azioni di insediamento di una azienda in un lotto (se ci sono altre aziende vanno fatti dei controlli particolari???)
33. Il numero di addetti nel lotto è la somma del numero di addetti delle aziende insediate nel lotto stesso?
34. E' necessario implementare l'eliminazione definitiva dei lotti e tutte le informazioni ad essi collegati?
35. E' necessario implementare l'eliminazione definitiva delle aziende e tutte le informazioni ad esse collegate?
36. Definizione del piano di migrazione della piattaforma
37. Far funzionare tutto sotto IE
38. Log specifico per GitLand